| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ АЙЫУСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| Ҡ А Р А Р Р Е Ш Е Н И Е |

Об утверждении плана мероприятий по проведению в сельском поселении Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 17 октября 2019 года N УГ-341 "Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы», в целях создания условий для комфортного проживания населения сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в сельском поселении Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.

2. Финансирование расходов по проведению в сельском поселении Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы осуществить за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по социально-гуманитарным вопросам, благоустройству и экологии, земельным вопросам.

Глава сельского поселения                                                             И.Ф.Сарбулатов

с. Аючево

№ 24

«26» ноября 2019 г.

Приложение

к решению Совета

от 26.11.2019 № 24

План мероприятий по проведению в сельском поселении Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов:

газоны, тротуары, освещение, заборы

| № п/п | Что запланировано | Адрес | Сроки реализации | Ответственный за реализацию данного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление и установка остановочных павильонов в с. Мурдашево и д. Новая Васильевка | с. Мурдашево, ул. Сухайлинская, возле магазина, д. Новая Васильевка, ул. Центральная, возле СДК | II кв. 2020 г. | Глава сельского поселения |
| 2. | Замена заборов в с. Аючево | От ул. Степная до ул. Школьная | II-III кв. 2020 г. | Глава сельского поселения |
| 3. | Покраска заборов на кладбищах | с. Аючево и с. Мурдашево | II-III кв. 2020 г. | Глава сельского поселения |
| 4. | Обкос травы придомовой территории | Населенные пункты СП | II-III кв. 2020 г. | Старосты населенных пунктов |
| 5. | Обкос дорог, прилегающих к населенным пунктам | Дороги, прилегающие к населенным пунктам | II-III кв. 2020 г. | Глава СП, главы ИП КФХ |
| 6. | Текущий ремонт памятника Скорбящей матери | с. Аючево, ул. Школьная, 9 | II кв. 2020 г. | Глава СП, директор МОБУ СОШ |
| 7. | Благоустройство территории возле памятников | с. Аючево, ул. Янаульская. 47А | II-III кв. 2020 г. | Глава СП |